KẾ HOẠCH CHI TIẾT TRIỂN KHAI ĐỒ ÁN (C# / .NET MAUI)

Đề tài: Ứng dụng Hướng dẫn viên du lịch ảo (Smart Audio Guide) Công nghệ: .NET MAUI (Mobile), C# (Logic), SQLite (Offline DB).

1: POC - CORE ENGINE

| Công việc chung | Thành viên A (Logic C# & System) | Thành viên B (Giao diện XAML & Data) |
| --- | --- | --- |
| Khởi tạo Project. - Chốt công nghệ: .NET MAUI. - Cài đặt Visual Studio 2022 + Workload MAUI. | - Nghiên cứu thư viện NuGet: Microsoft.Maui.Devices.Sensors (GPS), Plugin.Maui.Audio. - Tìm hiểu về LifeCycle của Android Service trong C#. | - Thiết kế Mockup giao diện. - Tạo Project MAUI, dựng Layout chính bằng XAML (MainPage, MapPage). - Cài đặt thư viện bản đồ (Mapsui hoặc Google.Maps.Maui). |
| Dựng khung App & GPS. - App hiển thị được bản đồ và vị trí người dùng. | - Viết Service lấy tọa độ GPS liên tục (sử dụng Geolocation). - Log tọa độ (Lat, Long) ra màn hình Debug để kiểm tra độ chính xác. | - Hoàn thiện giao diện bản đồ: Hiển thị Map, nút "Vị trí của tôi". - Tạo Marker tĩnh (Pin) trên bản đồ từ dữ liệu giả (Fake Data). |
| Ghép nối Geofence. - Xử lý toán học xác định khoảng cách. | - Viết thuật toán tính khoảng cách Haversine bằng C#. - Logic: Input (GPS User) -> So sánh List POI -> Output (Kích hoạt sự kiện). | - Tạo Model dữ liệu (Class Place, Audio). - Tạo danh sách cứng (Hardcode List) gồm 5 điểm xung quanh trường để test. |
| Xử lý Audio cơ bản. - Phát âm thanh khi vào vùng. | - Tích hợp AudioManager. - Viết Logic trigger: Khi Distance < Radius thì Player.Play(). Khi ra khỏi vùng thì Player.Stop(). | - Thiết kế giao diện "Đang phát" (Player Bar) dưới đáy màn hình (Play/Pause, Tên địa điểm). - Hoàn thiện UI trang chi tiết địa điểm (BottomSheet). |

2: MVP - TÍNH NĂNG HOÀN CHỈNH

| Công việc chung | Thành viên A (Logic C# & System) | Thành viên B (Giao diện XAML & Data) |
| --- | --- | --- |
| Logic nâng cao. - Tinh chỉnh trải nghiệm nghe. | - Xử lý Debounce (Chống spam: Phải ở trong vùng 5s mới phát). - Xử lý Cooldown (Không phát lại điểm vừa nghe trong 10 phút). - Thử nghiệm Text-to-Speech (TTS) của .NET MAUI. | - Chuẩn bị dữ liệu thật: Soạn nội dung text, tìm file âm thanh, lấy tọa độ Google Maps. - Xây dựng trang danh sách địa điểm (ListView/CollectionView). |
| Chế độ Offline (SQLite). - Lưu dữ liệu xuống máy. | - Cấu hình sqlite-net-pcl. - Viết hàm DatabaseService: Tạo bảng, CRUD (Thêm/Xóa/Sửa) dữ liệu POI. | - Chuyển đổi dữ liệu từ List cứng sang file JSON hoặc Excel. - Viết chức năng "Import Data" (Nạp dữ liệu từ file vào SQLite lần đầu mở app). |
| Tối ưu Background. - Giữ App chạy khi tắt màn hình. | - Cấu hình Android Foreground Service trong thư mục Platform/Android (Code native C# for Android). - Đảm bảo GPS vẫn chạy khi app thu nhỏ. | - Tích hợp thư viện quét mã ZXing.Net.Maui. - Làm tính năng: Quét QR tại trạm xe buýt -> Phát ngay lập tức (Bỏ qua check GPS). |
| Ghép nối tổng thể. - Xử lý xung đột âm thanh. | - Xử lý Audio Focus: Khi app phát thuyết minh -> Tự giảm âm lượng nhạc nền (Spotify/Youtube) của user. | - Vẽ giao diện Cài đặt (Settings): Bật/Tắt tự động phát, Chọn bán kính (30m, 50m). - Thống kê đơn giản: Đếm số địa điểm đã đi qua. |

GIAI ĐOẠN 3: POLISH & DOCUMENT (Làm them nếu được)

TuầnCông việc chungThành viên AThành viên B9

Test thực địa (Field Test)

Kiểm tra sai số thực tế.

Tinh chỉnh tham số bán kính (Radius) dựa trên sai số GPS thực tế.

Fix lỗi crash app (nếu có).

Trau chuốt UI/UX: Thêm icon đẹp, hiệu ứng chuyển trang, màn hình chờ (Splash Screen).

Kiểm tra lỗi chính tả nội dung.